Принято

Советом депутатов

сельского поселения

Введенский сельсовет

0т 25.06.2014г.№ 163

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИЙ

в комплексную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Введенский сельсовет на 2014 -2020 годы»

1.Внести  изменения:

а)             В паспорте комплексной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Введенский сельсовет на 2014 -2020 годы»

графу  «Объемы требуемых капитальных вложений изложить в новой редакции изложить в новой редакции:

| Объемы требуемых капитальных вложений | Программа, финансируемые за счет средств бюджета сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета. Средства бюджета сельского поселения предположительно составят всего 7744 тыс. руб., из них: 2014год- 1244 тыс. руб. 2015год- 700 тыс. руб. 2016 год- 700 тыс. руб. 2017 год- 2000 тыс. руб. 2018 год- 1000 тыс. руб. 2019 год- 1000 тыс. руб. 2020 год- 1100 тыс. руб. Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- |

б)  Таблицу №13 «Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Введенский сельсовет на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции .

Таблица №13

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВВЕДЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

| NN п/п | Наименование мероприятий, | Кол-во,ед.измерения | Ориентировочная стоимость работ, всего тыс.руб. | Прогнозируемый план объем финансирования, тыс.руб. | Предполагаемые источники финансирования | Обоснова-ние мероприя-тий | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию системы водоснабжения |  |
|  | Ремонт и реконструкцию существующих водопроводных сооружений и сетей с. Ильино ул. Садовая (200 м), ул. Советская- (300м); ул.Мирная –(150м). | 650 | 470 | 400 | 70 |  |  |  |  |  | БП, ОБ, ФБ | Увеличение степени надежности водообеспечения | Администрация сельского поселения, ООО ЖКК |  |
|  | Строительство нового водопровода с. Введенка ул. Рябиновая (1км), ул.Ромашковая –(300м). | 1,3км | 940 |  | 330 | 400 | 210 |  |  |  | БП, ОБ, ФБ | Увеличение степени надежности водообеспечения | Администрация сельского поселения, ООО ЖКК |  |
|  | Ремонт и реконструкцию существующих водопроводных сооружений и сетей с.Никольское | 1км | 830 |  |  |  |  |  | 190 | 640 | БП, ОБ, ФБ | Увеличение степени надежности водообеспечения | Администрация сельского поселения, ООО ЖКК |  |
|  | Ремонт и реконструкцию существующих артскважин (замена колонок, насосов, водоподъемных труб, установка приборов учета воды, обратного клапана и т.д.) |  | 2220,7 | 420,7 | 300 | 300 | 150 | 140 | 450 | 460 | БП, ОБ, ФБ | Увеличение степени надежности водообеспечения | Администрация сельского поселения, ООО ЖКК |  |
|  | Строительство новой артскважины и водонапорной башни с. Воскресеновка | 1 ед. | 2500 |  |  |  | 1640 | 860 |  |  | БП, ОБ, ФБ | Обеспече-ние удовлетворенности населения водообеспеченностью | Администрация сельского поселения, ООО ЖКК |  |
|  | Строительство нового водопровода с с.Воскресеновка 500 м |  | 360 |  |  |  |  |  | 360 |  | БП, ОБ, ФБ | Обеспече-ние удовлетворенности населения водообеспеченностью | Администрация сельского поселения, ООО ЖКК |  |
|  | Замена участкаводопровода в с. Воскресеновка ул. Звонная |  | 423,3 | 423,3 |  |  |  |  |  |  | БП, ОБ, ФБ | Обеспече-ние удовлетворенности населения водообеспеченностью | Администрация сельского поселения, ООО ЖКК |  |
| Мероприятия по водоотведению |  |
|  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения, ООО ЖКК |
|  | Итого по программе |  | 7744 | 1244 | 700 | 700 | 2000 | 1000 | 1000 | 1100 |  |  |

Глава  сельского поселения Введенский сельсовет									А.И.Андреенко